دستورالعمل پيگيري جذب اعتبارات پروژه‌هاي استاني

- اخذ گزارش ماهانه جذب اعتبارات پروژه‌هاي استاني به تفكيك دستگاه‌هاي اجرايي از خزانه معين استان

- بررسي وضعيت جذب هر دستگاه

- آيا جذب متناسب با زمان باقيمانده تا پايان سال مالي انجام مي‌شود؟

- اگر بلی ارائه رهنمود و مشوق‌هاي لازم

- در غير اين‌صورت، اخذ آخرين اطلاعات جذب اعتبارات پروژه‌هاي استاني از دستگاه‌هاي اجرايي

- برگزاري جلسه بررسي مشكلات جذب با دستگاه‌ها

- جمع‌بندي و ارائه راه‌كارهاي مناسب براي جذب كامل اعتبار توسط آن دستگاه

- پيگيري اقدامات دستگاه اجرايي در طول ماه به منظور جذب اعتبار متناسب با ماه‌هاي باقيمانده سال

- در آخرين ماه سال مالي قرار داريم؟ اگر بلی بند 11

- در غير اين‌صورت، تكرار چرخه از بند 1

- آيا جذب 100% مي‌باشد؟ اگر بلي، حذف پروژه از ليست پيگيري

- والا انعكاس گزارش ضعف‌هاي موجود به شوراي فني استان و وزارتخانه ذي‌ربط

- خاتمه كار